# CONTRATO DE CONSULTORIA POR PROJETO COM MILESTONES E ACEITE

Marcos, entregáveis, dependências, aceite objetivo e mudança de escopo

| Identificador do modelo | CO-09 |
| --- | --- |
| Categoria | Consultoria |
| Partes | CLIENTE e CONSULTORA |
| Projeto | {{PROJETO}} |
| Entregáveis | {{ENTREGAVEIS}} |
| Vigência | {{VIGENCIA}} |
| Honorários | {{HONORARIOS}} |
| Milestones | {{MILESTONES}} |
| Êxito | {{FATO_GERADOR_EXITO}} |
| Controvérsias | {{FORO_OU_CAMARA_ARBITRAL}} |

{{PARTE_A_RAZAO_SOCIAL}}, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº {{PARTE_A_CNPJ}}, com sede em {{PARTE_A_ENDERECO}}, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, doravante denominada "CLIENTE"; e

{{PARTE_B_RAZAO_SOCIAL}}, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº {{PARTE_B_CNPJ}}, com sede em {{PARTE_B_ENDERECO}}, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, doravante denominada "CONSULTORA";

em conjunto denominadas "Partes" e, isoladamente, "Parte", resolvem celebrar o presente instrumento, conforme as cláusulas e condições seguintes.

# CONSIDERANDOS

• que a CONSULTORA possui conhecimento e experiência para executar a consultoria indicada;

• que a CLIENTE pretende receber análises, recomendações ou entregáveis para apoiar suas decisões;

• que as Partes desejam definir escopo, premissas, honorários, aceite, propriedade intelectual, limites e responsabilidades.

# CLÁUSULA 1 - DEFINIÇÕES, DOCUMENTOS E INTERPRETAÇÃO

1.1. Entregáveis, Milestones, Premissas, Informações do Cliente e demais termos terão o significado do Contrato e Anexos.

1.2. Prevalecerão aditivo, quadro-resumo, Contrato, escopo, cronograma e proposta comercial. Comunicação operacional não altera condição essencial sem autorização.

1.3. A consultoria é obrigação de meio qualificada, salvo resultado específico expressamente assumido e sob controle da CONSULTORA.

# CLÁUSULA 2 - OBJETO, ESCOPO E EXCLUSÕES

2.1. A CONSULTORA executará o projeto em milestones, com entregáveis, cronograma, dependências e pagamentos associados no Anexo I.

2.2. Entregáveis, áreas, período, profundidade, amostras, exclusões e dependências constam do Anexo I.

2.3. Atividade adicional ou mudança de premissa relevante seguirá procedimento de mudança com impacto em prazo e preço.

# CLÁUSULA 3 - METODOLOGIA, GOVERNANÇA E CRONOGRAMA

3.1. A CONSULTORA aplicará metodologia adequada e registrará premissas, fontes, limitações e decisões relevantes.

3.2. Cada Parte indicará gestor e participará das reuniões do Anexo III. Impedimentos serão comunicados e tratados por plano de ação.

3.3. Atraso causado por dependência do CLIENTE prorrogará o cronograma na medida do impacto demonstrado.

# CLÁUSULA 4 - OBRIGAÇÕES DO CLIENTE E INFORMAÇÕES

4.1. O CLIENTE fornecerá acesso, dados, documentos e decisões em prazo, com exatidão e legitimidade razoáveis.

4.2. A CONSULTORA verificará inconsistências aparentes, mas não realizará auditoria ou investigação além do escopo.

4.3. O CLIENTE manterá responsabilidade pelas decisões, implementação e aprovações sob sua competência.

# CLÁUSULA 5 - MILESTONES, DEPENDÊNCIAS E ACEITE

5.1. Cada milestone terá conteúdo, critérios de aceite, prazo de revisão e pagamento. Aceite parcial não implica aceite de fase não entregue.

5.2. Atraso por dependência do CLIENTE prorrogará o cronograma na medida do impacto e poderá gerar custo de remobilização previamente demonstrado.

5.3. Rejeição deverá ser específica. Preferência não documentada ou mudança de necessidade será tratada por change request.

# CLÁUSULA 6 - ENCERRAMENTO DE FASE E TRANSFERÊNCIA

6.1. Após aceite e pagamento, a CONSULTORA entregará arquivos e documentação previstos. Ferramentas e métodos genéricos serão preservados.

6.2. A transição incluirá sessão de conhecimento e lista de pendências.

6.3. Fase futura poderá ser cancelada com pagamento do trabalho realizado e compromissos não evitáveis, sem multa equivalente a todo o saldo salvo reserva de capacidade expressamente remunerada.

# CLÁUSULA 7 - OBRIGAÇÕES, INDEPENDÊNCIA E EQUIPE DA CONSULTORA

7.1. A CONSULTORA atuará com diligência, pessoal qualificado, autonomia técnica e observância às normas aplicáveis.

7.2. Profissional-chave somente será substituído por equivalente, com comunicação. Subcontratado relevante dependerá de aprovação quando previsto.

7.3. Conflito de interesse será comunicado e mitigado por segregação, substituição ou, se insanável, término da frente afetada.

# CLÁUSULA 8 - REMUNERAÇÃO, DESPESAS, TRIBUTOS E REAJUSTE

8.1. Honorários, milestones, êxito, faturamento e pagamento constam do Anexo II. Despesa reembolsável exige política e comprovante.

8.2. Reajuste será anual por índice público. Escopo adicional não será executado nem faturado sem aprovação.

8.3. Contestação não autoriza retenção do incontroverso. Cada Parte arcará com tributos de sua responsabilidade.

# CLÁUSULA 9 - ENTREGÁVEIS, REVISÃO E ACEITE

9.1. O CLIENTE revisará segundo critérios objetivos e apontará desconformidade específica. Preferência ou necessidade nova será mudança de escopo.

9.2. A ausência de manifestação poderá caracterizar aceite operacional apenas quanto ao que era verificável, sem abranger erro oculto ou obrigação contínua.

9.3. Correções imputáveis à CONSULTORA serão feitas sem custo no prazo razoável; revisões de premissa ou dado do CLIENTE poderão ser cobradas.

# CLÁUSULA 10 - RECOMENDAÇÕES, PREMISSAS E AUSÊNCIA DE GARANTIA

10.1. Relatórios indicarão premissas, fontes, incertezas e limitações materiais. Projeções e cenários não são promessa de resultado.

10.2. A CONSULTORA não responde por decisão contrária à recomendação, implementação inadequada ou evento fora de seu controle, sem afastar erro técnico imputável.

10.3. Uso por terceiro, para finalidade diferente ou após mudança material de contexto dependerá de atualização ou autorização.

# CLÁUSULA 11 - CONFIDENCIALIDADE, DADOS E SEGURANÇA

11.1. Informações não públicas serão protegidas por 5 anos; segredos, credenciais e dados conforme sua natureza e prazo legal.

11.2. Dados pessoais serão tratados conforme papéis e finalidade, com minimização, acesso e retenção adequados.

11.3. Incidente será comunicado sem demora, com contenção e cooperação proporcionais.

# CLÁUSULA 12 - PROPRIEDADE INTELECTUAL E USO DOS ENTREGÁVEIS

12.1. A CONSULTORA conserva métodos, templates, ferramentas, know-how e materiais preexistentes. O CLIENTE conserva dados, marcas e materiais fornecidos.

12.2. Após pagamento, o CLIENTE receberá titularidade ou licença sobre entregáveis específicos conforme Anexo I, sem apropriação de ferramenta genérica.

12.3. Uso de caso, nome ou resultado para marketing dependerá de autorização.

# CLÁUSULA 13 - COMPLIANCE, REGULAÇÃO E COOPERAÇÃO

13.1. As Partes observarão legislação anticorrupção, concorrencial e setorial aplicável e não solicitarão conduta ilícita.

13.2. Contato com autoridade, protocolo ou declaração em nome do CLIENTE exigirá autorização, salvo obrigação própria.

13.3. Documentos e evidências serão preservados em fiscalização ou disputa relevante.

# CLÁUSULA 14 - RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO

14.1. Cada Parte responderá por danos diretos comprovados sob seu controle, observados nexo, contribuição e mitigação.

14.2. A responsabilidade agregada será limitada a {{CAP_DE_RESPONSABILIDADE}}, exceto dolo, fraude, pagamento, infração de PI e hipóteses não limitáveis.

14.3. Reclamação de terceiro terá notificação, participação na defesa e acordo aprovado; multa não será transferida sem causa demonstrada.

# CLÁUSULA 15 - FORÇA MAIOR E SUSPENSÃO

15.1. Evento fora do controle razoável suspenderá apenas a obrigação afetada, mediante comunicação e mitigação.

15.2. A ausência de informação ou decisão do CLIENTE poderá suspender a atividade dependente, sem suspender deveres não afetados.

15.3. Impedimento prolongado permitirá replanejamento ou término da frente, com pagamento do trabalho realizado.

# CLÁUSULA 16 - VIGÊNCIA, RESCISÃO E TRANSIÇÃO

16.1. Prazo e aviso constam do quadro-resumo. Inadimplemento material terá cura, salvo fraude, ilicitude, violação grave ou risco urgente.

16.2. Rescisão imotivada implicará pagamento do trabalho realizado, entregas aproveitáveis e compromissos não evitáveis, sem cobrança automática de todo o saldo.

16.3. A CONSULTORA entregará materiais previstos, revogará acessos e cooperará na transição pelo prazo e preço do Anexo II.

# CLÁUSULA 17 - DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. Não há vínculo, sociedade, mandato ou exclusividade além do expresso. A cessão dependerá de anuência razoável.

17.2. Alterações exigem instrumento escrito; tolerância não implica renúncia; invalidade parcial não afeta o restante.

17.3. Comunicações e evidências eletrônicas serão aceitas conforme autenticidade e contexto.

# CLÁUSULA 18 - LEI APLICÁVEL E FORO

18.1. O Contrato será regido pelas leis da República Federativa do Brasil, especialmente pelas normas civis, empresariais e especiais aplicáveis ao objeto.

18.2. As Partes buscarão solução negocial por, no mínimo, 15 dias contados da notificação detalhada da controvérsia, salvo urgência ou risco de prescrição.

18.3. Fica eleito o foro da Comarca de {{FORO}}, por guardar relação com as Partes ou a execução, com renúncia a outro apenas quando juridicamente admissível.

# CLÁUSULA 19 - ASSINATURA ELETRÔNICA E FORMALIZAÇÃO

19.1. As Partes reconhecem a validade de assinaturas eletrônicas capazes de comprovar autoria, integridade e manifestação de vontade, inclusive por plataforma aceita pelas Partes, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e legislação aplicável.

19.2. O instrumento poderá ser assinado em vias eletrônicas separadas, consideradas conjunto único. Os signatários declaram possuir poderes e ciência integral do conteúdo.

19.3. A validade do negócio não depende de testemunhas, salvo exigência legal específica. Para reforçar a executividade como título extrajudicial, as Partes poderão colher assinatura de 2 testemunhas ou adotar mecanismo juridicamente suficiente à natureza da obrigação.

E, por estarem de acordo, as Partes assinam o presente instrumento em {{LOCAL_ASSINATURA}}, {{DATA_ASSINATURA}}.

| ________________________________________ | ________________________________________ |
| --- | --- |
| {{PARTE_A_RAZAO_SOCIAL}} CLIENTE | {{PARTE_B_RAZAO_SOCIAL}} CONSULTORA |

| ________________________________________ | ________________________________________ |
| --- | --- |
| TESTEMUNHA 1 Nome: {{TESTEMUNHA_1_NOME}} CPF: {{TESTEMUNHA_1_CPF}} | TESTEMUNHA 2 Nome: {{TESTEMUNHA_2_NOME}} CPF: {{TESTEMUNHA_2_CPF}} |

# ANEXO I - ESCOPO, ENTREGÁVEIS E PREMISSAS

| Milestone | Entregável | Premissas/dependências | Prazo | Aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | {{ENTREGAVEL_1}} | {{PREMISSAS_1}} | {{PRAZO_1}} | {{ACEITE_1}} |
| 2 | {{ENTREGAVEL_2}} | {{PREMISSAS_2}} | {{PRAZO_2}} | {{ACEITE_2}} |
| 3 | {{ENTREGAVEL_3}} | {{PREMISSAS_3}} | {{PRAZO_3}} | {{ACEITE_3}} |

Exclusões e limitações: {{EXCLUSOES_E_LIMITACOES}}.

# ANEXO II - HONORÁRIOS, ÊXITO, DESPESAS E TRANSIÇÃO

| Elemento | Condição |
| --- | --- |
| Honorário fixo | {{HONORARIO_FIXO}} |
| Milestones | {{FATURAMENTO_MILESTONES}} |
| Êxito | {{FATO_GERADOR_EXITO}} |
| Base de cálculo | {{BASE_EXITO}} |
| Despesas | {{POLITICA_DESPESAS}} |
| Reajuste | {{REAJUSTE}} |
| Cap de responsabilidade | {{CAP_DE_RESPONSABILIDADE}} |
| Transição | {{PRECO_TRANSICAO}} |

# ANEXO III - GOVERNANÇA, ACEITE E DADOS

| Elemento | Regra |
| --- | --- |
| Gestores | {{GESTORES}} |
| Reuniões | {{PERIODICIDADE}} |
| Fonte de dados | {{FONTES}} |
| Critério de aceite | {{CRITERIO_ACEITE}} |
| Prazo de revisão | {{PRAZO_REVISAO}} |
| Papéis LGPD | {{PAPEIS_LGPD}} |
| Retenção | {{RETENCAO}} |
| Incidente | {{PRAZO_INCIDENTE}} |